Open vSwitch WebUI

Phase 1 Scope

Scope v1.0 · Based on Architecture Baseline v1.0.1

Document Status Draft for Review. 本文将 Architecture Baseline v1.0.1 转换为可执行的 Phase 1 产品范围、交付物和退出标准；不重新定义架构。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 规范性上位文档 | OVS_WebUI_Architecture_Baseline_v1.0.1 |
| Scope 版本 | v1.0 |
| 日期 | 2026-09-02 |
| 目标交付 | 可独立部署、面向单节点 OVS 的数据中心级 Web 管理平面 Phase 1 GA |
| 核心原则 | 安全配置、OVS-native、管理面与数据面解耦、能力发现、确定性失败与恢复 |
| Scope 变更 | 任何新增 Controller/HA/NMS/非 OVS 原生交换能力均属于 Scope Change，不可作为实现细节偷偷加入 |

Product Scope Definition

目录

1. Scope 目的与适用范围

2. Phase 1 产品目标

3. Phase 1 Definition of Done

4. 核心平台与管理平面范围

5. 交换功能范围

6. 运行态、事件、健康与诊断范围

7. 安全与 AAA 范围

8. API 与外部集成范围

9. 生命周期、备份与恢复范围

10. UI/UX 与国际化范围

11. 支持平台与兼容性范围

12. 明确 Out of Scope

13. Phase 1 交付物

14. 质量门禁与验收标准

15. Phase 1 Exit Criteria

16. Scope Change Control

附录 A. Phase 1 Capability Matrix

附录 B. Architecture Baseline Traceability

1. Scope 目的与适用范围

本文定义 Open vSwitch WebUI Phase 1 的交付边界：哪些能力必须在 Phase 1 GA 中完成、哪些能力仅观察或按 Capability 提供、哪些能力明确不进入本阶段，以及达到何种质量标准后才能视为 Phase 1 完成。

Architecture Baseline v1.0.1 是规范性上位文档。Scope 只回答“第一阶段交付什么”，不改变“系统应该怎样设计”。如果 Scope 与 Architecture Baseline 出现歧义，以 Architecture Baseline 的硬边界、Architecture Invariants 和 OVS-native 约束为准。

Phase 1 使用前提 目标主机已经安装并运行 Open vSwitch。Phase 1 WebUI 是 post-install management plane，不承担自动安装 OVS、初始化业务 Bridge/Port 或构建完整 appliance 的职责。

2. Phase 1 产品目标

| ID | 目标 | Phase 1 结果 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 单节点可用 | 在支持的 Linux/CPU 平台上，以独立管理平面方式安全管理一个 OVS 实例。 |
| G2 | 交换机式管理体验 | 用 Bridge/Managed Port/VLAN/Bond 等交换机语义呈现 OVS，同时保留 Expert Mode 对原生对象和字段的可见性。 |
| G3 | 安全配置闭环 | 所有持久配置经过 Validate → Diff → OVS semantic transaction → Applied evidence → Health/Safe Apply → Confirm/Rollback。 |
| G4 | 不破坏外部配置 | 未知字段、外部 OVSDB 修改和 Controller-owned state 被保留、标记和尊重，不自动 reconciliation。 |
| G5 | 数据中心级可恢复性 | 管理面崩溃、慢客户端、资源压力、SQLite 异常和事务 outcome unknown 均有确定性降级/恢复路径，不影响 dataplane。 |
| G6 | 正式 API 产品 | WebUI 与外部自动化共用 v1 公共 REST/OpenAPI；异步 Job、错误模型、幂等和 correlation 为正式契约。 |
| G7 | 可维护与可交付 | 提供标准包、Backup/Restore、Support Bundle、Self-Observability、CI 质量门禁与可重复测试。 |

3. Phase 1 Definition of Done

Phase 1 完成不是“页面能打开”或“基本 VLAN 能配置”，而是以下条件同时成立：

可在至少一套正式支持的 Linux x86_64 环境完成安装、首次登录、OVS 发现、配置、诊断、备份、升级检查和卸载闭环；arm64 在原生 ARM Hosted/Cloud Runner 上完成同等软件级验证。

Bridge/Port/Interface、VLAN、Bond/LACP、Mirror、Tunnel、Telemetry 等列入 Manage 的能力拥有完整 Domain Operation、validation、diff、audit、error、OCC 和 rollback/recovery 语义。

列入 Observe 的 DPDK、Hardware Offload、Endpoint/OpenFlow 等能力，在不可用时正确显示 Unsupported/Unavailable/Unknown，而不是伪造数据或要求额外专有依赖。

`ovs-webd` / `ovs-mgrd` / State Cache / SQLite / SecretStore 的故障不会改变 OVS dataplane 配置或转发。

公开 OpenAPI v1 与正式 UI 功能一致；同 major compatibility、Error Model、Job、Idempotency 和 pagination 行为有自动测试。

所有 Phase 1 Architecture Invariants 和 Release Quality Gates 通过，无已知 P0/P1 安全性、数据损坏或配置回滚缺陷。

安装、管理员操作、API、Backup/Restore、Support Bundle 和故障恢复均有最低可用文档。

4. 核心平台与管理平面范围

| Scope ID | 能力 | 级别 | Phase 1 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-PLAT-01 | Two-process runtime | Required | `ovs-webd` 非特权；`ovs-mgrd` 为 typed privileged helper；Unix socket；protocol/version handshake。 |
| P1-PLAT-02 | Field/Domain Authority | Required | OVSDB、OpenFlow、rtnetlink、ethtool/sysfs/devlink、appctl 等按 Domain Field 定义 Authority/source/provenance/freshness。 |
| P1-PLAT-03 | OVS Semantic Operation Layer | Required | libovsdb 上层实现 OVS 原生对象语义；禁止 generic CRUD 直接暴露到 Domain/API。 |
| P1-PLAT-04 | Schema/Capability Discovery | Required | 启动和重连时读取 schema constraints/capability；功能由 capability 决定而非 distro/版本字符串硬编码。 |
| P1-PLAT-05 | Dual SQLite | Required | web.db 保存用户意图/UI metadata；manager.db 保存安全权威、事务、Audit、lifecycle；不做跨库 2PC。 |
| P1-PLAT-06 | SecretStore | Required | 不可逆 credential 只存 hash；可复用 secret 用 AEAD；按消费者权限分区；API write-only/replace-only。 |
| P1-PLAT-07 | Candidate Workspace | Required | server-persisted、per-user、base revision + typed ChangeSet；浏览器关闭可恢复。 |
| P1-PLAT-08 | OCC / Safe Apply / Rollback | Required | 字段级 CAS；高风险操作 Safe Apply；compare-before-rollback；支持 Rollback Conflict。 |
| P1-PLAT-09 | Commit vs Applied | Required | OVSDB commit 与 ovs-vswitchd applied 分离；使用 next_cfg/cur_cfg 或等价 Applied evidence。 |
| P1-PLAT-10 | OutcomeUnknown recovery | Required | commit reply 丢失时进入 OutcomeUnknown，resync/reconcile 后判定，不盲目 retry。 |
| P1-PLAT-11 | Instance Generation | Required | 识别新/同一 OVSDB generation；旧 Candidate/Profile/Safe Apply 不跨 generation 静默执行。 |
| P1-PLAT-12 | Bounded resource/backpressure | Required | 所有 cache/queue/query/output 有界；关键配置路径优先；Degraded Management Mode。 |

5. 交换功能范围

“Manage”表示 Phase 1 必须完成完整配置闭环；“Basic Manage”表示只开放 OVS 原生且已经闭环的基础参数；“Observe”表示只读发现、状态、诊断和 Support Bundle；“Manage if native”表示仅在当前 OVS schema/capability 原生支持时开放。

| Scope ID | 功能 | 级别 | Phase 1 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-SW-01 | Bridge / Port / Interface | Manage | 完整 CRUD/关联管理；保留 Bridge→Port→Interface；Standard/Expert 双视图；Create/Delete 服从 strong reference、local internal interface、immutable name 等 OVS 语义。 |
| P1-SW-02 | VLAN | Manage | Access、Trunk、Native VLAN Trunk；Native egress Tagged/Untagged；Advanced 暴露 QinQ/dot1q-tunnel；保留 tag/trunks/cvlans/vlan_mode。 |
| P1-SW-03 | Bond / LACP | Manage | active-backup、balance-slb、balance-tcp；member add/remove；LACP active/passive/off；校验 balance-tcp/LACP/fallback/flood_vlans 等 OVS 约束。 |
| P1-SW-04 | STP / RSTP | Basic Manage | Bridge enable/disable、root/priority/status、基础 Port cost/priority/edge；STP/RSTP 互斥；明确 unsupported port 和 upstream caveat。 |
| P1-SW-05 | IGMP / MLD Snooping | Basic Manage | 基础 enable/status、group/port 视图和 OVS 原生基础配置；不做高级 multicast policy。 |
| P1-SW-06 | Port Profile / Drift | Manage | managed_fields、revision/applied_revision、per-port override、Drift、Accept Current/Reapply/Detach；不自动 reconcile。 |
| P1-SW-07 | Mirror / SPAN | Manage | MirrorSession 一等对象；仅 OVS 原生 source/destination/VLAN 能力；Packet Capture 归 Diagnostics。 |
| P1-SW-08 | QoS / Queue | Basic Manage | OVS 原生 QoS/Queue 关系、基础 rate 参数、统计；未知 other_config 保留；无高层 policy compiler。 |
| P1-SW-09 | Tunnel | Manage | 静态 VXLAN/Geneve/GRE 等 capability-driven CRUD；`remote_ip=flow`/`key=flow`/controller-owned 默认只读。 |
| P1-SW-10 | Protected Port / Isolation | Manage if native | 只开放当前 OVS 原生 protected/isolation 能力；不模拟 Port Security/DHCP Snooping/DAI/Storm Control。 |
| P1-SW-11 | OpenFlow | Observe + limited Expert Manage | flows/groups/meters/controller/table viewer；仅明确 local-managed bridge 允许 raw Expert 修改；controller-owned/unknown ownership 只读。 |
| P1-SW-12 | DPDK | Observe | enabled/datapath/ports/devargs/NUMA/hugepages/PMD/CPU/RXQ/drops/offload；不提供 enable、driver bind 或完整 tuning。 |
| P1-SW-13 | Hardware Offload / SmartNIC | Observe | PF/VF/representor、capability、configured/active/partial/fallback/failure/stats；不执行 switchdev/SR-IOV restructuring。 |
| P1-SW-14 | sFlow / NetFlow / IPFIX | Manage | OVS 原生 exporter config/state/diagnostics；不提供 collector、存储或时序分析。 |
| P1-SW-15 | Endpoint / FDB / ARP/ND / LLDP | Observe | 本机 MAC/FDB/neighbour/可观察 LLDP，global search 与一跳 Local Topology；不做 CMDB/资产库/递归发现。 |
| P1-SW-16 | Management Interface | Explicit Manage | 显式创建/迁移；物理口加入 Bridge 时将 host IP/routes 迁移到 internal interface；必须 Safe Apply + reachability check。 |

6. 运行态、事件、健康与诊断范围

| Scope ID | 能力 | 级别 | Phase 1 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-OPS-01 | Unified State Cache | Required | 事件驱动优先、分级轮询补充；每字段 source/provenance/timestamp/freshness；RAM-only。 |
| P1-OPS-02 | Event Timeline | Required | 仅持久化有运维意义的状态变化；dedupe/coalesce/flap count；Event 与 Audit 分离。 |
| P1-OPS-03 | Health Engine | Required | Healthy/Degraded/Critical/Unknown；确定性、可解释；不做黑盒评分。 |
| P1-OPS-04 | Diagnostics | Required | Connectivity / OVS / Hardware / Services typed operations；Read-only/Active/Disruptive 风险分层；无任意 shell。 |
| P1-OPS-05 | Packet Capture | Required | 作为临时 Diagnostic Job；有 timeout/size/cancel；不与持久 Mirror 混为一类。 |
| P1-OPS-06 | Support Bundle | Required | OVS-centric bundle：OVS/config/state、相关 Linux 网络/硬件、Health/Event/Audit/transactions/capabilities；中央脱敏。 |
| P1-OPS-07 | Self-Observability | Required | 结构化日志→journald；webd/mgrd/DB/SecretStore/Provider/queue/resource health；受控 Debug Mode。 |
| P1-OPS-08 | Pagination / streaming | Required | flows/FDB/conntrack/events/audit/jobs/endpoints 等大集合支持 cursor pagination；重输出可 streaming/truncated。 |

7. 安全与 AAA 范围

| Scope ID | 能力 | 级别 | Phase 1 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-SEC-01 | Local authentication | Required | 至少一个 break-glass admin；password verifier 由 manager.db/ovs-mgrd 权威管理；Argon2id。 |
| P1-SEC-02 | TACACS+ | Required | Phase 1 外部 AAA provider；AAA 自身配置必须可 test/confirm，不能删除最后可用登录路径。 |
| P1-SEC-03 | RBAC / Capability | Required | Role→Capability；mgrd 最终 enforcement；webd 只能前置检查，不能自行铸造 privileged authorization。 |
| P1-SEC-04 | Auth Grant / Session | Required | 浏览器 session 与 mgrd-issued auth grant 关联；高风险 re-auth 创建短时 elevated grant。 |
| P1-SEC-05 | API Token | Required | 一次显示 plaintext；持久只存 hash/scope/owner/expiry/last-use metadata；支持 revoke。 |
| P1-SEC-06 | HTTPS | Required | HTTPS 默认；bootstrap self-signed；证书 candidate validate/activate；trusted reverse proxy；same-origin CORS。 |
| P1-SEC-07 | Secret handling | Required | SECRET 不通过 GET 回显；中央 redaction 应用于 API/Audit/Event/log/Support Bundle/export。 |
| P1-SEC-08 | Audit Core | Required | 所有管理操作、结果、外部检测到的 config change 结构化审计；actor 不可证明时 External/Unknown。 |

Phase 1 不要求实现 RADIUS、LDAP、OIDC、MFA 平台、mTLS 管理、Vault/HSM/KMS，也不把高级 Compliance exporter（如 TACACS accounting、TLS syslog）作为 GA 阻断项。它们属于后续能力扩展。

8. API 与外部集成范围

| Scope ID | 能力 | 级别 | Phase 1 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-API-01 | REST API v1 | Required | `/api/v1/...`；正式 UI 所有生产管理动作可通过公共 API 完成。 |
| P1-API-02 | OpenAPI | Required | 随版本发布；作为兼容性契约；同 major additive-only。 |
| P1-API-03 | WebSocket | Required | 仅 realtime state/event/progress；不作为普通 RPC 或唯一 Job 状态源。 |
| P1-API-04 | Error Model | Required | 稳定 HTTP status + machine code + details + correlation_id。 |
| P1-API-05 | Idempotency | Required | 适用写操作支持 Idempotency-Key/天然幂等；不替代 OVSDB OutcomeUnknown reconciliation。 |
| P1-API-06 | Async Job | Required | 长操作 202 + job_id；REST Job resource 权威；支持 cancel（能力允许时）。 |
| P1-API-07 | External platform boundary | Required | 允许外部 Controller/Orchestrator 调用 API；本项目不反向依赖 ESXi/Proxmox/OpenStack/K8s 专有 API。 |

9. 生命周期、备份与恢复范围

| Scope ID | 能力 | 级别 | Phase 1 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-LIFE-01 | OVS Lifecycle | Manage | 识别 OVS version/source、available update、preflight、async upgrade、daemon transition、schema/capability rediscovery、health validation。 |
| P1-LIFE-02 | Lifecycle provider boundary | Required | 只管理 OVS；不修改 Linux repo、不升级 kernel/OS；custom/unknown source 可 observe-only。 |
| P1-LIFE-03 | Checkpoint | Required | 单个 rolling Last Known Good；只有成功/确认事务更新；独立文件+checksum/manifest。 |
| P1-LIFE-04 | Config Export/Import | Required | deterministic Git-friendly export；默认 Merge + diff；Exact Restore 高风险；secrets 缺失不清空。 |
| P1-LIFE-05 | Management Backup/Restore | Required | 备份 web.db/manager.db/management config/history/checkpoint/SecretStore ciphertext/manifest；默认不含 master key。 |
| P1-LIFE-06 | Reconciliation after restore | Required | 恢复或重装后重新识别 OVS generation；不得自动重放旧配置。 |
| P1-LIFE-07 | WebUI service recovery | Required | systemd supervision；mgrd pending transaction 从 durable journal 恢复；manager.db 异常进入 fail-safe degraded/read-only。 |

10. UI/UX 与国际化范围

Standard Mode：面向交换机运维，以 Managed Port、VLAN、Bond、Health、Events、Diagnostics 为主要抽象，隐藏不必要 OVSDB 细节。

Expert Mode：展示 Bridge/Port/Interface/UUID、原生 OVS type、external_ids/other_config、provenance、capability、raw advanced fields；不绕过权限、maturity 或安全策略。

端口首页默认按 Physical / Virtual / Bond-Logical / Tunnel 等分类和自然数字排序；支持 Bridge/state/Profile/Label filter、全局搜索与 pin/favorite。

固定“前面板”不是默认 UI；只有 OEM manifest 或用户明确配置的 Chassis Layout 才显示物理布局。

i18n 从 Phase 1 开始；English 为 canonical string，首版至少 English + Simplified Chinese。

响应式支持 desktop/tablet/mobile；desktop 提供完整管理能力，mobile 重点覆盖监控、确认、基础操作与故障查看。

所有 Unknown/Unsupported/Unavailable/Read-only/Truncated/Degraded 状态必须诚实展示，不以空值或假成功掩盖能力边界。

11. 支持平台与兼容性范围

| 维度 | 支持级别 | Phase 1 规则 |
| --- | --- | --- |
| Linux distribution | Official | Ubuntu、Debian、RHEL-compatible（RHEL/Rocky/Alma）；其它标准 systemd Linux best-effort。 |
| CPU architecture | Official | x86_64 + arm64。 |
| OVS version | Capability-based | 最低/测试版本窗口在实现阶段冻结；不能以版本字符串代替 schema/capability 判断。 |
| OVS installation | Pre-existing | Phase 1 假定 OVS 已安装并有基本可发现实例。 |
| DPDK / Offload hardware | Capability-gated | 没有相关硬件也不影响 Core GA；有能力时 Observe；不能把缺失误判为错误。 |
| Package form | Required | amd64/arm64 deb、rpm；generic tarball。 |
| Runtime dependencies | Minimal | 生产环境不要求 Python/Node/JVM/PostgreSQL/Redis/Prometheus/Grafana。 |

12. 明确 Out of Scope

任何 Controller、multi-node/fabric、集中策略编排、集群、HA、active-active、leader election、shared database。

NMS、CMDB、资产库、长期时序数据库、全网递归拓扑发现、告警中心或 telemetry collector。

自动安装 OVS、自动创建完整业务 Bridge/Port、Appliance first-boot provisioning 或通用 Linux network manager。

任何 OVS 不原生支持的交换功能模拟，包括通过 OpenFlow/Linux 规则/脚本拼装 DHCP Snooping、DAI、Storm Control、传统 Port Security 等。

OpenFlow Controller、Intent/Policy Compiler、pipeline ownership、controller-managed flow 修改。

完整 DPDK enable/tuning、driver binding、hugepage provisioning、CPU isolation、switchdev 切换、SR-IOV restructuring。

通用 OS 更新器、apt/dnf repo 管理、kernel/GRUB/driver/firmware provisioning。

任意 root Web Terminal / Shell。

动态插件、Go `.so`、第三方代码注入核心进程、第三方 HTML/JavaScript UI 插件。

自动 Profile reconciliation、永久配置分支、多层 Profile inheritance、内置 Git repository。

完整 PKI/ACME/MFA 平台、Vault/HSM/KMS 强依赖、RADIUS/LDAP/OIDC（Phase 1 以后）。

WebUI 浏览器内自更新；WebUI 自身升级由系统包管理器或人工替换完成。

Scope Rule 如果某项需求要求项目拥有网络级全局状态、跨节点决策、非 OVS 原生转发语义或通用主机管理能力，则默认判定为 Out of Scope，除非正式修改 Architecture Baseline。

13. Phase 1 交付物

| ID | 交付物 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| D1 | Source Repository | Go backend、Svelte frontend、schema/migrations、tests、packaging、CI workflow、build scripts。 |
| D2 | Runtime Binaries | `ovs-webd`、`ovs-mgrd`；前端静态资源 embedded；默认 systemd units。 |
| D3 | Packages | x86_64/arm64 deb、rpm，另有 generic tarball；安装/卸载不改 OVS forwarding/config。 |
| D4 | Public API | OpenAPI v1 文档、Error Model、auth/token、Job、WebSocket event/state contract。 |
| D5 | WebUI | Standard/Expert、English/Simplified Chinese、responsive UI。 |
| D6 | State & Recovery Assets | web.db/manager.db schema migration、SecretStore、rolling checkpoint、Management Backup/Restore。 |
| D7 | Diagnostics & Support | Health/Event Timeline、Diagnostics、Packet Capture job、Core Support Bundle、Self-Observability。 |
| D8 | Configuration Portability | deterministic Export、Merge Import、Exact Restore workflow、assisted mapping foundation。 |
| D9 | Testing & CI | GitHub Actions amd64+arm64 matrix、distro container tests、fault injection/invariant tests、release gates。 |
| D10 | Documentation | 安装、首次登录、核心交换配置、AAA、API、备份恢复、升级、Support Bundle、故障恢复与限制说明。 |

14. 质量门禁与验收标准

14.1 Release Quality Gates

Gate 1 — Unit / Domain / lint / static analysis / fuzz 全部通过。

Gate 2 — OpenAPI compatibility：同一 major 无删除/改名/类型改变/新增 mandatory 参数等 breaking change。

Gate 3 — 真实 ovsdb-server / ovs-vswitchd integration tests 通过，不以 mock 替代核心事务语义。

Gate 4 — GitHub Actions x86_64 + native arm64 build/test matrix 通过；受支持 distro userspace matrix 通过。

Gate 5 — systemd/kernel/reboot/package lifecycle/crash recovery 在临时 VM 或真实测试机完成 release 级测试。

Gate 6 — security/dependency/secret redaction checks 通过；Support Bundle、Audit、Debug Log 不泄漏 SECRET。

14.2 必测 Architecture Invariants

| ID | 场景 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| AI-01 | ovs-webd crash | OVS forwarding unaffected；mgrd/OVS 不被终止。 |
| AI-02 | ovs-mgrd crash | OVS forwarding unaffected；pending Safe Apply journal 可恢复。 |
| AI-03 | WebUI uninstall | OVS config/forwarding unchanged。 |
| AI-04 | Unknown OVS fields | 普通编辑后保持原值，不 silent delete/normalize。 |
| AI-05 | Concurrent different fields | 两写可合并成功。 |
| AI-06 | Concurrent same field | 确定性 Conflict + three-way diff。 |
| AI-07 | Rollback after external change | Rollback Conflict，不覆盖第三方新值。 |
| AI-08 | OVS missing | UI/API 可用；OVS state=Unavailable；不自动安装 OVS。 |
| AI-09 | New OVSDB generation | 旧 Profile/Candidate/config 不自动应用。 |
| AI-10 | manager.db corrupt/unavailable | fail-safe degraded/read-only；不创建空事务历史继续高风险写。 |
| AI-11 | State provider unavailable | Unknown/Stale/Unavailable，不伪造 Down/0。 |
| AI-12 | Resource pressure | 重 diagnostics/background 先降级；auth/config/Safe Apply/rollback 保持优先。 |
| AI-13 | Secret handling | SECRET 不出现在 API GET/Audit/Event/export/Support Bundle/debug log。 |
| AI-14 | OutcomeUnknown | 先 resync/reconcile，不盲目 retry OVSDB transaction。 |
| AI-15 | Commit vs Applied | OVSDB committed 未获得 Applied evidence 时不能报告最终成功。 |
| AI-16 | Management interface migration | 失去 reachability 时 Safe Apply timeout rollback，不留下不可恢复的管理路径。 |

15. Phase 1 Exit Criteria

只有满足以下全部条件，Phase 1 才从 “Development” 进入 “GA Candidate / GA”：

| Exit ID | 维度 | GA 条件 |
| --- | --- | --- |
| E1 | Scope Completion | 所有 Required/Manage 项完成；Basic Manage 仅开放已形成安全闭环的参数；Observe 项具有正确 capability/unknown semantics。 |
| E2 | Security | 无已知可导致 webd→mgrd 提权、secret 泄漏、任意命令执行或绕过 capability 的 P0/P1 缺陷。 |
| E3 | Transaction Safety | OCC、Safe Apply、Applied evidence、rollback、OutcomeUnknown、generation reconciliation 全部通过 invariant tests。 |
| E4 | Platform | 至少 Ubuntu/Debian/RHEL-compatible userspace matrix 通过；x86_64 + arm64 原生 CI 通过；x86_64 真实硬件完成 RC 验证。 |
| E5 | Packaging | deb/rpm/tarball 可重复构建、安装、升级、卸载；WebUI removal 不改变 OVS。 |
| E6 | API | OpenAPI v1 冻结为首个发布契约；UI 与 API capability parity 达标。 |
| E7 | Recovery | Backup/Restore、checkpoint、manager restart、OVS restart、new generation、DB degraded behavior 验证通过。 |
| E8 | Documentation | 管理员能够仅根据文档完成安装、核心配置、AAA、备份恢复、诊断与 Support Bundle。 |

ARM 资源说明 Phase 1 GA 不要求拥有实体 ARM 服务器。arm64 软件级兼容性由 GitHub 原生 ARM Hosted Runner/临时 ARM Cloud VM 验证；只有涉及具体 ARM NIC/SoC/Offload 的硬件特性才需要后续真实硬件 qualification。

16. Scope Change Control

实现阶段会出现大量 Detail Decision，例如 SQLite driver、表结构、IPC wire format、默认 Safe Apply timeout、polling interval、最低测试 OVS 版本、systemd sandbox 精确参数等。只要不改变本 Scope 的产品承诺和 Architecture Baseline 的硬边界，这些都通过 ADR/Code Review 处理，不构成 Scope Change。

以下情况必须显式提出 Scope Change 或新的 OQ/ADR：

新增 Controller、集群/HA、跨节点状态或集中编排能力。

新增非 OVS 原生交换功能或让 WebUI 拥有 OpenFlow policy/pipeline。

改变安全边界，例如让 ovs-webd 成为 authorization authority、共享 manager.db 可写权限或允许任意 shell。

改变 OVSDB Source of Truth、字段级 Authority、Safe Apply/OCC/rollback 基本语义。

将 Phase 1 明确 Out of Scope 的通用 OS/NMS/PKI/插件平台能力加入发布阻断项。

附录 A. Phase 1 Capability Matrix

| 领域 | 能力 | 管理级别 | GA 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| Core object management | Bridge / Port / Interface | Manage | Required for GA |
| Layer 2 segmentation | VLAN / native VLAN / QinQ advanced | Manage | Required for GA |
| Link aggregation | Bond / LACP | Manage | Required for GA |
| Loop prevention | STP / RSTP | Basic Manage | Required for GA |
| Multicast | IGMP / MLD Snooping | Basic Manage | Required for GA |
| Configuration intent | Profile / Drift / Candidate / OCC / Safe Apply | Manage | Required for GA |
| Traffic copy | Mirror / SPAN | Manage | Required for GA |
| Traffic shaping | QoS / Queue | Basic Manage | Required for GA |
| Overlay interfaces | VXLAN / Geneve / GRE static tunnel | Manage | Required for GA when capability exists |
| Local isolation | Protected / Isolation | Manage if native | Capability-gated |
| Flow plane | OpenFlow viewer + limited Expert local modification | Observe + limited Manage | Required viewer; write capability-gated |
| Accelerated datapath | DPDK | Observe | Capability-gated, not Core prerequisite |
| Hardware acceleration | Offload / SmartNIC | Observe | Capability-gated, not Core prerequisite |
| Telemetry export | sFlow / NetFlow / IPFIX | Manage | Required when OVS supports it |
| Endpoint visibility | FDB / ARP / ND / LLDP / one-hop topology | Observe | Required observable data; LLDP capability-gated |
| OVS lifecycle | Version/update/preflight/upgrade/health | Manage | Required for supported package providers |
| Host management path | Management Interface migration | Explicit Manage | Required safety path |

附录 B. Architecture Baseline Traceability

| Baseline | 主题 | Scope 对应 |
| --- | --- | --- |
| Baseline §2–3 | Mission / hard boundaries / principles | Scope §1–3, §12, §16 |
| Baseline §4–6 | Process, authority, semantic ops, identity, storage | Scope §4, §7, §8 |
| Baseline §7 | Candidate/OCC/Safe Apply/Checkpoint/Import | Scope §4, §5, §9, §14 |
| Baseline §8 | Public API / versioning / jobs / provider boundary | Scope §8, §13–14 |
| Baseline §9 | AAA/TLS/SecretStore/Audit | Scope §7 |
| Baseline §10 | State/Event/Health/Diagnostics/Support/Self-observability | Scope §6 |
| Baseline §11 | Phase 1 feature matrix | Scope §5 + Appendix A |
| Baseline §12–13 | Platform/install/lifecycle/backup/reconciliation | Scope §9, §11, §13, §15 |
| Baseline §14 | Backpressure / no HA / recovery | Scope §4, §6, §14 |
| Baseline §15 | Testing / GitHub CI / release gates | Scope §14–15 |
| Baseline §17 | Architecture Invariants | Scope §14.2 |
| Baseline Appendix B | OVS alignment corrections | Scope §4–5, §7, §9, §14 |

Scope 结束

本 Scope 用于冻结 Phase 1 的“做什么 / 不做什么 / 做到什么程度”。在 Scope 审核通过后，后续工作可以进入 repository structure、milestone breakdown、implementation plan 与 backlog 拆分。